BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 14

Biên bản Tuần 14

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: IIEX Cinema Mã nhóm: N7

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 52100852 | Võ Trọng Tình | 52100852@student.tdtu.edu.vn | 0843206396 | PM, Developer |
| 2 | 52100018 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | 52100018@student.tdtu.edu.vn |  | BA, Designer |
| 3 | 52100014 | Nguyễn Thành Hồng Đức | 52100014@student.tdtu.edu.vn |  | Developer |
| 4 | 52100572 | Lê Trần Phú | 52100572@student.tdtu.edu.vn |  | Tester, Designer |
| 5 | 52100832 | Lê Hoàng Phúc | 52100832@student.tdtu.edu.vn |  | Developer |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Báo cáo tiến độ công việc đã giao trong tuần qua
2. Tổng kết sprint 2 và bắt đầu Sprint 3: hiện thực chức năng phân loại, tìm kiếm phim.

Địa điểm: Microsoft Teams

Thời gian bắt đầu: 10h00 – 13/05/2023 Thời gian kết thúc: 10h30 – 13/05/2023.

# Kết quả buổi họp

* Các thành viên đã báo cáo tiến độ công việc đã giao trong tuần qua.
* Nhóm đã thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án.
* Đã đặt ra kế hoạch cho tuần tiếp theo và phân công công việc cho các thành viên.

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 15/05/2023 đến 20/05/2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | Võ Trọng Tình | Hoàn thiện các tài liệu PM, fix các lỗi còn sót. | Đã fix các bug, đã có project plan, biên bản họp nhóm |  |  |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | Tiếp tục unit test các chức năng khác. Tổng hợp các tài liệu, diagram BA. | Đưa ra các bug nhỏ còn sót. Tông hợp các tài liệu để in. |  |  |
| 3 | Nguyễn Thành Hồng Đức | Fix các lỗi của giao diện đặt vé. Chức năng upload ảnh. Tổng hợp các tài liệu đã được phân công | Đã fix được 1 vài lỗi của tester. Hoàn thành tài liệu hướng dẫn sử dụng. |  |  |
| 4 | Lê Trần Phú | Tiếp tục unit test các chức năng khác. Tổng hợp tài liệu tester | Tiếp tục có các bug phần đặt vé. Hoàn thành tài liệu tester |  |  |
| 5 | Lê Hoàng Phúc | Fix các lỗi do bên test đưa ra. Chức năng suất file excel. Tổng hợp tài liệu coding. | Đã fix được 1 vài lỗi của tester. Hoàn thành tài liệu coding. |  |  |

# Bảng phân công công việc tuần sau (…….)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Minh chứng cuộc họp**

https://drive.google.com/file/d/1OvkBgKlg02ERHDAVXNXP3CnbjXtHlGGJ/view?usp=sharing