BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 2

Biên bản Tuần 2

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: IIEX Cinema Mã nhóm: N7

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 52100852 | Võ Trọng Tình | 52100852@student.tdtu.edu.vn | 0843206396 | PM, Developer |
| 2 | 52100018 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | 52100018@student.tdtu.edu.vn |  | BA, Designer |
| 3 | 52100014 | Nguyễn Thành Hồng Đức | 52100014@student.tdtu.edu.vn |  | Developer |
| 4 | 52100572 | Lê Trần Phú | 52100572@student.tdtu.edu.vn |  | Tester, Designer |
| 5 | 52100832 | Lê Hoàng Phúc | 52100832@student.tdtu.edu.vn |  | Developer |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Nhắc nhở chung: nhắc nhở về gitflow
2. BA: báo cáo tiến độ: tài liệu SRS
3. phân công vẽ các sơ đồ (use case, sequence, state, class, object, activity)phục vụ cho đồ án

Địa điểm: Microsoft Teams

Thời gian bắt đầu: 10h00 – 18/02/2023 Thời gian kết thúc: 10h30 – 18/02/2023

# Kết quả buổi họp

**1. Nhắc nhở về gitflow:** Các bạn đều đã nắm sơ lược về gitflow

**2. Tài liệu SRS:** Có tài liệu srs nhưng chưa hoàn thiện.

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 11/02/2023 đến 18/02/2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | Võ Trọng Tình | Viết project plan | Đã hoàn thành cơ bản project plan | Vẫn còn chưa xác định được các bước rõ ràng của dự án |  |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | Soạn câu hỏi phỏng vấn, hẹn gặp khách hàng để trao đổi | Đã có danh sách câu hỏi, đã lên lịch trao đổi với khách hàng thông qua Facebook Messager |  |  |
| 3 | Nguyễn Thành Hồng Đức | Tìm hiều quy trình làm việc trên git, mô hình 3 layer | Đã tìm hiểu sơ lược về gitflow và three layer |  |  |
| 4 | Lê Trần Phú | Tìm hiều quy trình làm việc trên git, mô hình 3 layer | Đã tìm hiểu sơ lược về gitflow và three layer |  |  |
| 5 | Lê Hoàng Phúc | Tìm hiều quy trình làm việc trên git, mô hình 3 layer | Đã tìm hiểu sơ lược về gitflow và three layer |  |  |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 18/02/2020 đến 25/02/2020)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Võ Trọng Tình | Vẽ Class diagram, code chức năng quản lý kho, đăng nhập | 18/02/2023 | 25/02/2023 | Vẽ xong class diagram, hoàn thành các chức năng đăng nhập, quản lý kho |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | Tiếp tục hoàn thiện tài liệu SRS, usecase | 18/02/2023 | 25/02/2023 | Hoàn thiện tài liệu srs và usecase |
| 3 | Nguyễn Thành Hồng Đức | Vẽ ERD, code giao diện đăng nhập, quản lý kho | 18/02/2023 | 25/02/2023 | Có sơ đồ ERD, hoàn thành giao diện đăng nhập và quản lý kho |
| 4 | Lê Trần Phú | Vẽ giao diện đăng nhập, quản lý kho, hỗ trợ code giao diện | 18/02/2023 | 25/02/2023 | Vẽ xong giao diện và hỗ trợ code giao diện |
| 5 | Lê Hoàng Phúc | Vẽ Activity diagram, hỗ trợ vẽ usecase và tạo csdl | 18/02/2023 | 25/02/2023 | Vẽ xong Activity diagram, tạo csdl |

1. **Minh chứng cuộc họp**

https://drive.google.com/file/d/1eO4kQh5yP2bHewaTi6SiaCumDGHycbPw/view?usp=sharing