BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 6

Biên bản Tuần 6

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: IIEX Cinema Mã nhóm: N7

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 52100852 | Võ Trọng Tình | 52100852@student.tdtu.edu.vn | 0843206396 | PM, Developer |
| 2 | 52100018 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | 52100018@student.tdtu.edu.vn |  | BA, Designer |
| 3 | 52100014 | Nguyễn Thành Hồng Đức | 52100014@student.tdtu.edu.vn |  | Developer |
| 4 | 52100572 | Lê Trần Phú | 52100572@student.tdtu.edu.vn |  | Tester, Designer |
| 5 | 52100832 | Lê Hoàng Phúc | 52100832@student.tdtu.edu.vn |  | Developer |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Báo cáo tiến độ công việc đã giao trong tuần qua

Địa điểm: Microsoft Teams

Thời gian bắt đầu: 10h00 – 18/03/2023 Thời gian kết thúc: 10h30 – 18/03/2023

# Kết quả buổi họp

* Các thành viên đã báo cáo tiến độ công việc đã giao trong tuần qua.
* Nhóm đã thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án.
* Đã đặt ra kế hoạch cho tuần tiếp theo và phân công công việc cho các thành viên.

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 12/03/2020 đến 17/03/2020)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | Võ Trọng Tình | Tiếp tục vẽ state diagram cho quản lý nhân viên, code các chức năng quản lý nhân viên, quản lý phim, | Hoàn thành cơ bản chức năng quản lý nhân viên, quản lý phim, phòng chiếu |  |  |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | Tiếp tục hoàn thiện tài liệu SRS, usecase | Hoàn thiện tài liệu srs và usecase |  |  |
| 3 | Nguyễn Thành Hồng Đức | code giao diện quản lý nhân viên, trang đặt vé | Có giao diện quản lý nhân viên, quản lý phim, quản lý phòng chiếu |  |  |
| 4 | Lê Trần Phú | Vẽ giao diện code giao diện quản lý nhân viên, trang đặt vé | Có giao diện quản lý nhân viên, quản lý phim, quản lý phòng chiếu |  |  |
| 5 | Lê Hoàng Phúc | Tiếp tục vẽ state diagram cho quản lý nhân viên, code các chức năng quản lý nhân viên, quản lý phim. | Hoàn thành cơ bản chức năng quản lý nhân viên, quản lý phim |  |  |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 18/03/2020 đến 25/03/2020)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Võ Trọng Tình | Code chức năng đặt vé, quản lý combo thứ ăn | 18/03/2023 | 25/03/2020 | Hoàn thành hoàn thành chức năng quản lý combo thức ăn, đặt vé. |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | Tiếp tục hoàn thiện tài liệu SRS, usecase | 18/03/2023 | 25/03/2020 | Hoàn thiện tài liệu srs và usecase |
| 3 | Nguyễn Thành Hồng Đức | Hiện thực giao diện quản lý combo, đặt vé từ bản vẽ figma | 18/03/2023 | 25/03/2020 | Hiện thực giao diện quản lý và kết nối được với backend. |
| 4 | Lê Trần Phú | Vẽ figma giao diện quản lý combo, đặt vé | 18/03/2023 | 25/03/2020 | Có giao diện quản lý combo, đặt vé. |
| 5 | Lê Hoàng Phúc | Thu thập data để test các chức năng, code chức năng quản lý combo, vẽ các diagram còn thiếu. | 18/03/2023 | 25/03/2020 | Code python craw data từ các trang web trên internet để phục vụ cho việc test các chức năng.  Vẽ các diagram vẫn còn thiếu. |

1. **Minh chứng cuộc họp**

https://drive.google.com/file/d/1Q5IXL9pn5c5tR7sXwIZIZcFC2U-q38Yl/view?usp=sharing