BIÊN BẢN HỌP NHÓM

TUẦN 8

Biên bản Tuần 8

**Biên bản họp nhóm**

# Thông tin chung

Tên nhóm: IIEX Cinema Mã nhóm: N7

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 | 52100852 | Võ Trọng Tình | 52100852@student.tdtu.edu.vn | 0843206396 | PM, Developer |
| 2 | 52100018 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | 52100018@student.tdtu.edu.vn |  | BA, Designer |
| 3 | 52100014 | Nguyễn Thành Hồng Đức | 52100014@student.tdtu.edu.vn |  | Developer |
| 4 | 52100572 | Lê Trần Phú | 52100572@student.tdtu.edu.vn |  | Tester, Designer |
| 5 | 52100832 | Lê Hoàng Phúc | 52100832@student.tdtu.edu.vn |  | Developer |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** | **Vai trò trong nhóm** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Báo cáo tiến độ công việc đã giao trong tuần qua

Địa điểm: Microsoft Teams

Thời gian bắt đầu: 10h00 – 01/04/2023 Thời gian kết thúc: 10h30 – 01/04/2023.

# Kết quả buổi họp

* Các thành viên đã báo cáo tiến độ công việc đã giao trong tuần qua.
* Nhóm đã thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án.
* Đã đặt ra kế hoạch cho tuần tiếp theo và phân công công việc cho các thành viên.

# Bảng đánh giá công việc tuần trước (từ 26/03/2023 đến 02/04/2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Kết quả làm được** | **Khó khăn đang gặp** | **Đánh giá của nhóm cho người phụ trách** |
| 1 | Võ Trọng Tình | Tiếp tục hoàn thiện chức năng đặt vé, quản lý combo thứ ăn | Hoàn thành chức năng quản lý combo, quản lý đặt vé. |  |  |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | Tiếp tục hoàn thiện tài liệu SRS, usecase | Đã hoàn thành |  |  |
| 3 | Nguyễn Thành Hồng Đức | Tiếp tục hiện thực giao diện quản lý combo, đặt vé từ bản vẽ figma và kết nối với backend. | Đã hoàn thành |  |  |
| 4 | Lê Trần Phú | Tiếp tục hoàn thiện các bản vẽ giao diện. Viết tài liệu tester. | Đã hoàn thành giao diện |  |  |
| 5 | Lê Hoàng Phúc | Tiếp tục thu thập data để test các chức năng, code chức năng quản lý combo, vẽ các diagram còn thiếu. | Đã có data cho 1 số bảng như movie |  |  |

# Bảng phân công công việc tuần sau (từ 02/04/2023 đến 08/04/2023)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Võ Trọng Tình | Tiếp tục hoàn thiện chức năng quản lý doanh thu, tìm kiếm phim, | 02/04/2023 | 08/04/2023 | Hoàn thành chức năng quản lý doanh |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Gấm | Hỗ trợ Phú viết tài liệu tester. | 02/04/2023 | 08/04/2023 | Đưa ra các unit test, các bug để team dev fix. |
| 3 | Nguyễn Thành Hồng Đức | Tiếp tục hiện thực giao diện thống kê doanh thu. | 02/04/2023 | 08/04/2023 | Có giao diện quản thống kê. |
| 4 | Lê Trần Phú | Viết tài liệu tester. | 02/04/2023 | 08/04/2023 | Đưa ra các unit test, các bug để team dev fix. |
| 5 | Lê Hoàng Phúc | Tiếp tục thu thập data để test các chức năng, code chức năng quản lý combo, vẽ các diagram còn thiếu. | 02/04/2023 | 08/04/2023 | Code python craw data từ các trang web trên internet để phục vụ cho việc test các chức năng.  Vẽ các diagram vẫn còn thiếu. |

1. **Minh chứng cuộc họp**

*https://drive.google.com/file/d/1p1sF4P8B2uxEuoz5LxI\_vvGoFVy0IpqX/view?usp=sharing*